《史诗起点》

课设简化版策划案

Epic Origin — Course Project Edition

基于 Unity 2022.3.62f3c1 + C#

目标开发周期:6 周(5 周核心开发 + 1 周缓冲)

写在前面

这份策划案是对原版《史诗起点》策划案的简化重写,目的是在 6 人团队、一个多月时间、C++ 课设要求(不少于 5 类 / 2 层继承 / 2000 行 / 面向对象 / 文件读写)的约束下做出一个完整可运行、有策略深度、可答辩演示的精品小游戏。

原策划的核心灵魂全部保留:回合制卡牌战斗、种族克制、据点升级解锁兵种、探索地图获取资源。只是把"体力系统、秘境、商店、中立城镇、肉鸽随机刷新、联盟、投诚系统、5 种族、30 回合平衡"等会爆工作量的内容砍掉或简化,换成"方格地图、固定点位、3 种族三角克制、明牌战斗、20 回合"。

做完核心版后若有余力,按第十四章的"扩展方向"把砍掉的内容逐步加回。

# 一、游戏概述

## 1.1 一句话讲清这游戏

一款 2D 回合制策略卡牌游戏。玩家选一个种族,在方格地图上探索、建设据点、召唤兵种,最后用回合制卡牌战斗攻下敌方据点获胜。

## 1.2 核心玩法循环

一局游戏围绕以下循环展开,单次循环约 2–3 个游戏回合:

- 探索:每回合英雄在地图上最多移动 3 格,寻找资源矿、兵种营地、随机事件。

- 经营:用获得的建材和金币升级据点,据点每升一级解锁一个等级的新兵种卡牌。

- 召唤:花费金币从据点召唤兵种(增加卡牌数量),组建战斗卡组。

- 战斗:走到兵种营地或敌方据点时进入回合制卡牌战斗。

- 循环:战斗胜利获得资源和卡牌,回到第一步,直到打下敌方据点。

## 1.3 目标体验

- 策略成长感:从弱小起点一步步壮大,最终碾压对手。

- 选择博弈感:每回合只能做一件事(移动/升级/召唤),逼玩家权衡。

- 种族特色感:三个种族玩起来感受明显不同(数值不同、克制不同)。

- 单局可控:一局 20 回合以内结束,约 20-30 分钟,适合课堂演示。

## 1.4 玩家数与模式

- 单人对战 AI

- 一局 2 方对抗:玩家方 vs AI 方

- 玩家选 1 个种族,AI 随机或由玩家指定另一个种族

# 二、对局规则

## 2.1 对局流程

游戏开始时:

- 玩家在主菜单选择"新建游戏"或"读取存档"。

- 新游戏:选种族 → 选 AI 对手种族 → 进入地图。

- 地图生成完毕后,双方据点位于地图对角(玩家在左下,AI 在右上)。

## 2.2 回合规则

采用交替回合制,一个"大回合"(1天)由以下阶段组成:

- 玩家回合:玩家可执行一个主操作(移动 / 升级据点 / 召唤兵种)+ 任意次免费操作(查看信息、整理卡组)。

- AI 回合:AI 自动执行操作,画面播放简单动画。

- 日结阶段:双方据点被动产出资源(金币 + 建材)。回合数 +1。

重点规则说明:

- 玩家回合每回合只能做一件"主操作",这是策略性的核心。

- 移动是主操作:点击目标格,英雄最多走 3 步(曼哈顿距离)。

- 升级据点是主操作:消耗资源,据点等级+1。

- 召唤兵种是主操作:消耗金币和建材,指定卡牌数量+1。

## 2.3 胜利条件

- 直接胜利:玩家英雄走到敌方据点上,并在卡牌战斗中打败守卫。

- 直接失败:敌方英雄走到我方据点上,并打下。

- 超时判定:20 回合结束仍未分胜负时,按"战力总值 + 资源总和"计算,低者判负。

战力总值计算公式(所有存活兵种的):

战力 = Σ(单卡攻击力 × 卡牌数量) + Σ(单卡血量 × 卡牌数量)

# 三、种族设计

## 3.1 三族三角克制

游戏只做 3 个种族,形成"石头剪刀布"式的克制三角:

- 人族 克制 天堂族

- 天堂族 克制 鬼族

- 鬼族 克制 人族

克制效果(全等级通用):

- 克制方:攻击力 ×1.2,受到伤害 ×0.8

- 被克制方:攻击力 ×0.8,受到伤害 ×1.2

- 非克制关系:无修正

## 3.2 种族差异化

| 种族 | 数值修正 | 升级成本 | 召唤成本 | 玩法定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人族 | ×1.00 (基准) | 中 | 中 | 均衡稳健 |
| 天堂族 | ×1.10 (高) | 高 | 高 | 后期强势 |
| 鬼族 | ×0.95 (低) | 低 | 低 | 数量取胜 |

## 3.3 为什么只做 3 个种族

原版 5 个种族每个都要做立绘、UI 图标、建筑贴图、音效,美术工作量爆炸。3 个种族已能完美演示克制、数值差异、多态继承。如果 5 周内进度顺利,第 6 周可以加 1–2 个种族作为扩展。

# 四、地图与探索

## 4.1 地图规格

- 尺寸:10 × 10 方格

- 视角:2D 俯视(Top-down)

- 格子类型共 5 种

## 4.2 格子类型

| 类型 | 符号 | 数量 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空地 | · | 约 70 格 | 可以走过,无效果 |
| 资源矿 | R | 8 格 | 首次到达:获得 50 金币 或 50 建材(随机)。24 小时(1 回合)后刷新 |
| 兵种营地 | A | 6 格 | 战斗胜利后获得:3 张对应种族随机等级卡牌 |
| 随机事件 | E | 4 格 | 触发随机好事/坏事件。触发一次后变为空地 |
| 据点 | HOME/ENEMY | 各 1 格 | 双方起点,终局决战位置 |

## 4.3 地图生成规则

- 我方据点固定在 (0, 0),敌方据点固定在 (9, 9)

- 资源矿、兵种营地、随机事件在剩余格子中随机分布

- 生成规则:保证双方据点各自周围 3×3 范围内至少有 1 个资源矿 + 1 个兵种营地,避免开局饿死

## 4.4 英雄移动规则

- 每方有 1 个英雄,初始位于自家据点

- 每回合最多移动 3 格,按曼哈顿距离计算(|Δx|+|Δy| ≤ 3)

- 不能穿过敌方英雄所在格

- 走到格子上自动触发该格效果

## 4.5 随机事件表(好坏各 3 种)

| 事件名 | 好/坏 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 古代宝藏 | 好 | 获得 200 金币 |
| 流浪商人 | 好 | 获得 150 建材 |
| 英雄遇仙 | 好 | 获得 2 张 1 级本种族卡牌 |
| 强盗袭击 | 坏 | 损失 100 金币 |
| 沙尘暴 | 坏 | 本回合结束,下回合继续(跳过下回合主操作) |
| 瘟疫 | 坏 | 所有卡牌数量 -1(最少保留 1) |

# 五、据点与资源

## 5.1 资源种类

- 金币:用于召唤兵种、升级据点

- 建材:仅用于升级据点

## 5.2 据点升级消耗(指数增长)

| 升级方向 | 建材消耗 | 金币消耗 | 解锁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 → 2 级 | 100 | 50 | 2 级卡牌 |
| 2 → 3 级 | 300 | 150 | 3 级卡牌 |
| 3 → 4 级 | 800 | 400 | 4 级卡牌 |
| 4 → 5 级 | 2000 | 1000 | 5 级卡牌 + 最终形态建筑 |

## 5.3 据点被动产出(每回合日结阶段)

| 据点等级 | 金币产出 | 建材产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 级 | 20 | 20 |
| 2 级 | 35 | 35 |
| 3 级 | 55 | 55 |
| 4 级 | 80 | 80 |
| 5 级 | 120 | 120 |

## 5.4 种族升级成本修正

按种族差异化设定(见第三章),实际升级消耗 = 基础消耗 × 种族系数:

- 人族:×1.0(基准)

- 天堂族:×1.3(贵)

- 鬼族:×0.8(便宜)

## 5.5 初始资源

双方开局各有:金币 100,建材 100,据点 1 级,1 级卡牌 3 张

# 六、卡牌系统

## 6.1 卡牌总览

每个种族 5 级,每级 1 种,共 3 种族 × 5 级 = 15 种基础卡牌。卡牌有"种类"和"数量"两个维度:种类决定等级和种族,数量代表该兵种的兵力。

## 6.2 卡牌基础数值(按原策划)

| 等级 | 单张攻击力 | 单张血量 | 对 1 级卡倍率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 级 | 1 | 1 | ×1 (基准) |
| 2 级 | 3 | 3 | ×3 |
| 3 级 | 8 | 8 | ×8 |
| 4 级 | 16 | 16 | ×16 |
| 5 级 | 32 | 32 | ×32 |

## 6.3 种族修正

最终数值 = 基础数值 × 种族修正(然后再乘以克制系数):

- 人族:×1.00

- 天堂族:×1.10

- 鬼族:×0.95

## 6.4 召唤成本

| 卡牌等级 | 基础金币 | 基础建材 |
| --- | --- | --- |
| 1 级 | 20 | 10 |
| 2 级 | 60 | 30 |
| 3 级 | 150 | 80 |
| 4 级 | 400 | 200 |
| 5 级 | 1000 | 500 |

召唤要求:据点等级 ≥ 卡牌等级。不同种族再乘以种族成本系数。

## 6.5 战力计算示例

举例:5 张天堂族 2 级卡牌 vs 鬼族 2 级(天堂克鬼)

天堂方卡牌攻击力 = 3(基础) × 1.10(天堂) × 1.20(克制) × 5(数量) = 19.8

鬼族方卡牌血量   = 3(基础) × 0.95(鬼) × 1.20(被克制挨打更痛) × 5(数量) = ... 具体 debug 时再调

# 七、战斗系统

## 7.1 战斗触发

- 玩家英雄走到兵种营地 → 打怪战(vs 该营地守卫)

- 玩家英雄走到敌方据点 → 决战(vs 敌方全部卡组)

- 敌方英雄走到我方据点 → 防守战(vs AI)

- 敌我英雄相遇 → 遭遇战

## 7.2 战前准备

- 玩家从所有卡牌中选择最多 5 种作为出战卡组(原版是 7 种,简化为 5 种降低 UI 复杂度)

- 战斗中每种卡牌每回合可用 1 次,用完等下回合

- 双方可见对方的卡牌种类,但不可见具体数量

## 7.3 战斗流程(每大回合)

- 本轮攻防身份:第一回合发起方为攻方,之后每回合互换。

- 投降/逃跑判定:守方先问,攻方再问。选择投降或逃跑则立即结束战斗。

- 出牌阶段(简化为明牌):攻方选 1 张卡出牌,守方随后选 1 张应战。

- 结算伤害:

- 先结算种族克制,调整攻击力和受到的伤害

- 攻方卡牌对守方造成全额伤害

- 守方卡牌对攻方造成 50% 反击伤害

- 扣血:按受到的总伤害,计算兵力损失数(= 伤害 / 单张血量,向下取整)。兵力=0 则卡牌阵亡。

- 胜负检查:若一方全部卡牌阵亡 → 该方战败,战斗结束。否则进入下一大回合。

## 7.4 投降 / 逃跑惩罚

| 时机 | 投降 | 逃跑 |
| --- | --- | --- |
| 开局前 | 损 10% 金币 | 损 25% 金币 + 本回合不能再动 |
| 战斗中 | 已死的照死 + 损 10% 兵力 + 损 20% 金币(保底每种卡留 1) | 已死的照死 + 损 30% 兵力 + 损 40% 金币 + 50% 概率使一种低兵力卡阵亡 |

## 7.5 胜利奖励

- 打败营地守卫:获得 3 张该营地种族的随机等级卡牌

- 打败敌方英雄:获得对方 20% 的金币

- 打下敌方据点:游戏胜利

## 7.6 为什么简化为明牌

原版是"暗牌博弈"(双方同时背面出牌再翻),增加策略但需要同时出牌的 UI 设计、信息隐藏逻辑、可能的作弊防护。简化版采用明牌出牌,守方看到攻方出牌后再选应对,大大降低实现复杂度,同时依然保留"选哪张卡应对"的策略性。如果时间有余可以升级为暗牌。

# 八、AI 设计

## 8.1 设计原则

不使用机器学习、行为树或状态机等复杂 AI 技术。用简单的"优先级规则表",保证 AI 会打但不会太强。老师看到 AI 能正常动、会攻击、会发育就够分了。

## 8.2 AI 决策规则(每回合按此顺序判断)

- 如果 建材和金币足够升级据点 且 据点等级 < 5:升级据点。

- 否则,如果 金币足够召唤当前最高等级卡牌:召唤该卡牌。

- 否则:英雄向玩家据点方向移动 3 格(A* 或简单贪心路径)。

- 移动过程中若踩到资源矿/兵种营地:自动触发对应效果。

- 移动过程中若遇到玩家英雄:强制触发战斗。

## 8.3 AI 战斗策略

战斗中 AI 出牌规则:

- 进攻时:优先出当前最高等级卡牌

- 防守时:优先出克制对方来袭卡牌的种族卡(若有);若没有,出对方来袭同等级或更高级的卡

- 兵力低于 20% 总战力时:触发投降(而非逃跑)以保留种子兵力

## 8.4 难度设置(可选扩展)

- 简单:AI 初始资源正常,决策规则不变

- 困难:AI 初始资源翻倍,每回合日结产出 +50%

# 九、存档与读档

## 9.1 技术方案

使用 C# 的 JsonUtility 将游戏状态序列化为 JSON 文件,保存到 Application.persistentDataPath 路径下。这对应课程要求中的"文件处理"指标。

## 9.2 存档时机

- 菜单手动存档(覆盖当前存档)

- 每回合日结后自动存档(防止断电丢进度)

- 支持 3 个存档位

## 9.3 存档内容清单

SaveData 类需保存:

- 当前回合数、当前是谁的回合

- 玩家数据:种族、金币、建材、据点等级、卡组(每种卡的等级和数量)、英雄坐标

- AI 数据:同上

- 地图数据:每个格子的类型、是否被触发过、资源刷新计时

- 元数据:存档时间、游戏版本号

## 9.4 示例代码框架

[System.Serializable]
public class SaveData {
    public int currentTurn;
    public bool isPlayerTurn;
    public PlayerSaveData playerData;
    public PlayerSaveData aiData;
    public TileSaveData[] tiles;
    public string saveTime;
}
// 保存:
string json = JsonUtility.ToJson(saveData, true);
File.WriteAllText(Application.persistentDataPath + "/save1.json", json);
// 读取:
string json = File.ReadAllText(Application.persistentDataPath + "/save1.json");
SaveData data = JsonUtility.FromJson<SaveData>(json);

# 十、UI 界面清单

## 10.1 总共 6 个界面

| 界面 | 核心组件 | 估算工作量 |
| --- | --- | --- |
| 主菜单 | 开始游戏 / 继续游戏 / 设置 / 退出 | 0.5 天 |
| 种族选择 | 3 个种族按钮 + 种族介绍面板 | 1 天 |
| 主游戏界面 | 10×10 地图 + 顶部资源栏 + 右侧据点面板 + 底部卡组栏 | 3 天 |
| 据点管理 | 升级按钮、召唤按钮、卡牌列表 | 1.5 天 |
| 战斗界面 | 双方卡组、出牌区、血量条、伤害结算 | 3 天 |
| 结算界面 | 胜利/失败提示 + 本局数据 + 返回菜单 | 0.5 天 |

## 10.2 美术资源来源

- Unity Asset Store:搜索免费 2D 像素风格素材包

- itch.io:搜索 "CC0 pixel art" 关键字,有大量可商用免费素材

- Kenney.nl:著名免费游戏素材网站,CC0 协议

- 卡牌立绘如实在没有,可以用纯色矩形 + 文字替代(课设可接受)

# 十一、面向对象类设计

## 11.1 继承体系(2 层继承)

### Tile(地图格子基类,抽象类)

- ResourceTile:资源矿格子

- ArmyCampTile:兵种营地格子

- EventTile:随机事件格子

- StrongholdTile:据点格子

- EmptyTile:空地

### Unit(兵种基类,抽象类)

- HumanUnit:人族兵种

- HeavenUnit:天堂族兵种

- GhostUnit:鬼族兵种

### Race(种族基类,抽象类)

- HumanRace

- HeavenRace

- GhostRace

## 11.2 其他核心类

- GameManager(单例):控制全局状态、回合切换

- Player:玩家数据(种族、资源、卡组、英雄)

- Hero:英雄(坐标、所属方)

- Card:卡牌数据

- Deck:卡组容器

- BattleManager:战斗流程控制

- MapGenerator:地图生成器

- AIController:AI 行为控制

- SaveLoadManager:存档读档

- UIManager:界面总控

- AudioManager:音效音乐

## 11.3 多态使用示例

Tile 基类定义虚方法 OnHeroEnter(Hero hero),每个子类重写自己的逻辑。GameManager 只需要调用 tile.OnHeroEnter(hero),运行时自动分派到正确的子类方法。这是多态的经典应用。

## 11.4 课程硬指标达成

| 要求 | 目标 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| 类数量 | ≥ 5 | ≥ 15 (含辅助类) |
| 继承层数 | ≥ 2 | 2 (Tile / Unit / Race 各 2 层) |
| 代码行数 | ≥ 2000 | 预估 3500–5000 |
| 文件处理 | 要有 | JSON 存档 + 读档 |
| OOP 三要素 | 封装/继承/多态 | 全部体现 |
| 代码注释 | 规范 | 每个 public 成员必注释 |

# 十二、6 周开发计划

## 12.1 总览

| 周次 | 主题 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 架构与基础 | 项目搭建完成,主菜单能进入空地图 |
| 第 2 周 | 地图与回合 | 能在地图上移动英雄,格子效果正确 |
| 第 3 周 | 战斗系统 | 可以进行一场完整的卡牌战斗 |
| 第 4 周 | 经营与 AI | 据点升级、召唤、AI 对手齐活 |
| 第 5 周 | 打磨与存档 | 存档读档、UI 美化、数值平衡 |
| 第 6 周 | 缓冲 | 修 bug、录视频、写报告、答辩排练 |

## 12.2 第 1 周详细任务

- Day 1-2:Unity 项目建好,Git 仓库建好,代码规范约定

- Day 3-4:不会 C# 的同学跟着 Unity Learn 做 2 个入门教程

- Day 5-6:GameManager、Player、Race 类骨架代码(所有人看懂)

- Day 7:主菜单 UI + 种族选择 UI,能从菜单跳到空地图场景

本周结束标志:项目能跑起来,菜单能点,选择种族能进入空场景

## 12.3 第 2 周详细任务

- Day 1-2:Tile 基类 + 5 种子类,MapGenerator 能生成 10×10 地图

- Day 3-4:英雄预制体、鼠标点击移动、路径限制(3 格曼哈顿)

- Day 5:回合切换逻辑、资源栏 UI

- Day 6-7:资源矿、随机事件功能实现 + 测试

本周结束标志:能在地图上走棋子,踩到资源矿能加钱,回合数会 +1

## 12.4 第 3 周详细任务

- Day 1-2:Card、Deck 类,战斗数据模型

- Day 3-4:BattleManager 回合流程,种族克制计算

- Day 5-6:战斗 UI(卡牌显示、出牌动画、伤害结算)

- Day 7:兵种营地战斗触发 + 胜利奖励

本周结束标志:走到兵种营地进战斗,能打一整场并回到地图

## 12.5 第 4 周详细任务

- Day 1-2:据点管理界面,升级 + 召唤兵种

- Day 3-4:AIController 实现,AI 会自己行动

- Day 5:AI 和玩家相遇触发战斗

- Day 6:胜利/失败结算界面

- Day 7:数值首次平衡测试,调整参数

本周结束标志:游戏核心闭环打通,能从开局玩到分出胜负

## 12.6 第 5 周详细任务

- Day 1-2:SaveLoadManager 实现存档读档

- Day 3-4:音效接入、UI 美化、特效

- Day 5-6:数值深度调整(人玩 3 局,AI 玩 3 局)

- Day 7:Build 打包 exe,测试可独立运行

本周结束标志:游戏功能完整,可以打包发给老师试玩

## 12.7 第 6 周(缓冲)

- 修剩余 bug

- 写实验报告(含类图、功能截图、设计思路、遇到的问题)

- 录制游戏演示视频

- 做答辩 PPT

- 有余力:加第 4/5 种族、加音效、加开始动画等扩展

# 十三、团队分工(6 人)

## 13.1 分工表

| 角色 | 主要负责 | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| 策划 + 主美 | 规则拍板、数值表、找素材、答辩PPT | 数值 Excel、素材包、PPT |
| 主程(后端) | GameManager、Player、Race 体系、游戏主流程 | core/*.cs |
| 战斗 + 随机 | BattleManager、Card、Deck、随机事件 | battle/*.cs |
| 地图 + UI | MapGenerator、Tile 体系、UI 界面 | map/*.cs, ui/*.cs |
| AI + 存档 | AIController、SaveLoadManager | ai/*.cs, save/*.cs |
| 测试 + 文档 | 测试 bug、代码注释、写实验报告 | 测试记录、实验报告 |

## 13.2 协作规则

- 每周一次组会,同步进度、暴露问题

- 所有代码用 Git 管理,每人一个分支,周末合并 main

- 代码风格统一:类名 PascalCase,方法 PascalCase,私有变量 camelCase,public 成员必注释

- Unity 场景冲突最严重,约定 2–3 个人碰场景文件,其他人只改脚本

- 微信/飞书群设置每日简报:昨天做了啥,今天做啥,遇到啥问题

## 13.3 C++ 背景转 C# 速查

| 概念 | C++ | C# / Unity |
| --- | --- | --- |
| 类定义 | class X { public: ... }; | public class X { ... } |
| 构造函数 | X() : m(0) {} | public X() { m = 0; } |
| 继承 | class A : public B | public class A : B |
| 虚函数 | virtual void f(); | public virtual void F(); |
| 重写 | void f() override; | public override void F(); |
| 数组 | int arr[10]; | int[] arr = new int[10]; |
| vector | vector<int> | List<int> |
| map | unordered_map<K,V> | Dictionary<K,V> |
| 字符串 | std::string | string |
| 输出 | cout << x; | Debug.Log(x); |
| new/delete | new/delete | new 即可,自动 GC |
| 指针 | T* p | 引用类型默认就是引用,不用指针 |

# 十四、扩展方向(做完核心版后再考虑)

以下功能从原版策划中砍掉,但预留接口,第 6 周有余力时可按优先级加回:

## 14.1 高优先级(加分项)

- 加第 4/5 种族(地狱族、龙族)+ 调整克制图为五角形

- 暗牌出牌:双方同时选牌再翻牌,提升博弈深度

- 难度选项:简单/普通/困难,调整 AI 初始资源

- BGM 和战斗音效

## 14.2 中优先级

- 地图肉鸽:每局地图随机生成(现在是基本固定)

- 中立城镇:花金币补给卡牌数量

- 商店系统:每周随机刷新可购买卡牌

- 英雄属性和等级:从纯棋子变成有血有肉的角色

## 14.3 低优先级(时间充足再做)

- 秘境系统:高风险高回报点位

- 联盟系统:多方对战 + 结盟

- 战斗动画特效

- 结局 CG / 剧情文本

- 多存档管理界面

# 十五、风险评估与应急方案

| 风险 | 发生概率 | 应急方案 |
| --- | --- | --- |
| C# 学习慢,第 1 周进度严重滞后 | 中 | 第 2 周只做最简场景,主程多承担一些队员任务 |
| 美术素材找不到或难看 | 高 | 全部用纯色方块 + 文字,课设老师可接受 |
| 战斗系统逻辑 bug 难排查 | 中 | 第 3 周留出 2 天专门调 bug;不行就砍掉种族克制的复杂数值 |
| Git 协作崩,代码丢失 | 中 | 每天结束前本地 + 云盘双备份;指定 1 人做每日合并 |
| AI 太弱,玩家秒赢 | 中 | 第 5 周平衡调整阶段加大 AI 初始资源 |
| AI 太强,玩家根本打不过 | 低 | 减少 AI 初始资源,降低产出速度 |
| 存档读档出 bug | 中 | 先做简化版(只存回合数和资源),确保能过验收 |
| 打包 exe 出错,老师电脑跑不起来 | 中 | 第 5 周周中就开始打包测试,别留到最后一天 |

# 十六、答辩准备

## 16.1 演示流程(建议 5–8 分钟)

- 开场 30 秒:游戏名 + 一句话介绍 + 核心玩法循环图

- 现场演示 3-4 分钟:从主菜单进入一局新游戏,快速展示探索、升级、召唤、战斗、胜利

- 技术讲解 2-3 分钟:

- UML 类图(重点展示 Tile/Unit/Race 的继承)

- 多态使用示例:一段核心代码

- 文件存档的 JSON 样例

- 结束:团队分工 + 收获

## 16.2 答辩可能的问题(提前准备答案)

- Q:你们哪里用了多态?→ A:Tile 基类的 OnHeroEnter 虚方法,每个子类重写

- Q:为什么这么设计类层级?→ A:用继承表达"是一种"关系(资源矿是一种格子),用组合表达"有一个"关系(玩家有一个卡组)

- Q:数据怎么保存的?→ A:JsonUtility 序列化,存在 Application.persistentDataPath

- Q:为什么选 Unity?→ A:C# 和 C++ 语法相近,可无缝迁移 OOP 思想;Unity 提供图形化场景和 UI,节省非核心代码时间

- Q:AI 是怎么实现的?→ A:优先级规则表,每回合按固定顺序判断

- Q:原策划 5 种族为什么只做 3 个?→ A:课设资源和时间约束下的工程权衡;3 族已完整演示克制系统和继承设计,扩展到 5 族只是工作量问题,不是架构问题

## 16.3 实验报告结构(参考)

- 封面 + 摘要

- 需求分析

- 系统设计(核心!含类图、流程图、状态图)

- 详细实现(关键代码片段 + 讲解)

- 测试与结果(运行截图、测试用例)

- 总结与反思

- 参考文献

- 附录:完整代码(选交)

# 最后:这版策划给你们的承诺

如果 6 个人按这份策划案执行,第 5 周结束时:

- ✅ 代码量 3500+ 行,远超课程要求

- ✅ 12+ 个类,2 层继承,多态多处使用

- ✅ 有完整的 JSON 存档读档

- ✅ 有规范注释

- ✅ 游戏可独立打包运行,策略性足够,演示流畅

- ✅ 能在答辩中清晰讲出设计思路

**什么不承诺:**

- ❌ 不会是《英雄无敌3》级别的深度(那需要几十人几年)

- ❌ 不会有精美的手绘立绘(我们是程序员,不是画师)

- ❌ 不会有完美平衡的数值(商业游戏都做不到,课设别要求太高)

在课程要求 + 时间约束内,这份策划是经过工程权衡后的最合理方案。如果团队有人想加什么,先问一句:

"这个功能对答辩加分多大?实现要几天?砍掉哪个功能来交换?"

想清楚再加,千万不要功能堆砌。**代码能跑 + 能演示 + 能讲清楚 = 高分**,这三条比任何"炫酷功能"都重要。

— 策划案 END —